Adressbuch
Projektabschlussbericht
Projekt:	Adressbuch Technische Dokumentation
Version:	1.0
Datum:	21.10.2015
Auftraggeber:	Internetgemeinde
Autor/Entwickler:	Roland Häder

# Historie
Änderung			Geändert	Beschreibung	Autor	Zustand
Nr.	Datum	Version
1	30.05.2013	1.0	Alle	Initiale Produkterstellung	Roland Häder	Vorgelegt

# Verteiler
Rolle	Name	Erreichbarkeit	Bemerkungen
Projektleiter	N.N.	N.N.
Ansprechpartner	N.N.	N.N.

# 1. Allgemeines
## 1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments
Dieser Projektabschlussbericht beschreibt den Entwicklungsverlauf für das Projekt Adressbuch bis zur Version 1.0. Es wird ein Vergleich von Soll- und Ist-Situation vorgenommen, und eine abschließende Freigabe des fertiggestellten Projekts unter Berücksichtigung der hier protokollierten Abweichungen vom Sollstand.
## 1.2 Ablage, Gültigkeit und Bezüge zu anderen Dokumenten
- Projektstrukturplan: Tabelle PSP in PSP.ods
- AP-Beschreibung und Implementierungsprotokolle: Tabelle AP-Beschreibung in PSP.ods
- Zeitplan und Statusübersicht: Tabelle Zeitplan und Statusübersicht in PSP.ods
- Testszenarien und –Protokolle: Tabelle Testprotokolle in PSP.ods
- Pflichtenheft
- Benutzerhandbuch
- Projektbeschreibung
- Relationales Datenschema
# 2. Zielerreichung
## 2.1 Projektziele
Der Auftraggeber ist ein junges Unternehmen, das zurzeit stark wächst. Mit zunehmender Menge der Projekt-Aufträge wird das Informationsmanagement wichtiger, um einen Überblick über und leichten Zugang zu laufenden und abgeschlossenen Projekten zu gewährleisten. Auch thematische Bezüge zwischen den Projekten sollen hergestellt werden können.
Aus dieser Ausgangslage leiten sich die Anforderungen für das vorliegende Programm ab, die knapp formuliert eine leicht zu verwaltende Datenbank spezifizieren. Ziel ist es, das Dokumentenmanagement im Unternehmen mit einem möglichst geringen Aufwand zu betreiben; das meint insbesondere: möglichst wenig Schritte und Klicks sowie eine zentrale Bearbeitung.
Drei Elemente können vor diesem Hintergrund als Kern der Anwendung gekennzeichnet werden: Erstens die Übersicht über alle Projekte und die Möglichkeit, gezielt zu durchsuchen. Zweitens die Möglichkeit neue Projekte anzulegen und drittens die Möglichkeit Projektdaten nachträglich zu bearbeiten und zu ergänzen. Hinzu kommen als wünschenswerte Ergänzungen die Verknüpfung der Projektdaten mit den technischen Dokumenten, die projektbegleitend angefertigt werden, sowie die Einspeisung ausgewählter Meta-Informationen in ein unternehmensweites Wiki.
Ziel	Erreicht?	Bemerkungen	Status
Datenbank	erreicht
Neuen Benutzer anlegen	erreicht
Neues Adressbuch anlegen	erreicht
Adressbuch freigeben	erreicht
Adressbuchfreigaben auflisten	teilweise	Die Freigaben anderer Mitglieder zum aktuellen Benutzer sind nicht fertig, seitens der EJB.	XHTML-Template ist bereit

## 2.2 Zielgruppen
Jedermann, der/die eine Kontaktverwaltung mit Community starten möchte.
## 2.3 Erreichung der Meilensteine und Teilaufgaben
Meilenstein/Teilaufgabe	Solltermin	Erreicht am	Bemerkungen
Projektbeginn	13.04.2015	13.05.2015
Abschluss Projektplanung	15.04.2015	15.04.2015
Initiierung/Analyse	14.04.2015	14.04.2015
Projektplanung	15.04.2015	15.04.2015
Fertigstellung und Abgabe Pflichtenheft	16.04.2015	16.04.2015
Erstellung Pflichtenheft	16.04.2015	16.04.2015
Endabnahme	13.05.2015	13.05.2015
Feinentwurf	20.04.2015	20.04.2015
Umsetzung	06.05.2015	06.05.2015
Test	07.05.2015	07.05.2015
Auslieferung/Abgabe	13.05.2015
Software-Dokumentation	08.05.2015	08.05.2015
Werbliche Projektbeschreibung	08.05.2015	08.05.2015
Benutzerhandbuch	11.05.2015	11.05.2015
Projektabschlussbericht	12.05.2015	12.05.2015
Projektende	13.05.2015

# 3. Erkenntnisse
## 3.1 Bemerkungen zum Projekt

## 3.2 Hindernisse

## 3.3 Verbesserungsvorschläge